Лабораторная работа 
«Организация SCRUM проекта»

Создать SCRUM-проект по сопровождению программной системы, спроектированной Вами на предыдущих курсах. Здесь и далее будут приводиться примеры для информационной системы интернет-магазина.

Создать scrum-проект.

- Добавить в бэклог проекта задачи:

Добавление поля «Количество на складе» в таблице «Товары» базы данных; исправление бага: невозможно войти с правами «Менеджер»; исправление бага: система регистрации не отправляет письмо со ссылкой для подтверждения; добавление валидации к форме «Добавление товара»; добавление возможности ставить оценку товарам; проверка наличия покупки соответствующего товара при выставлении оценки; Добавление возможности добавлять товары в список «Отложенные»; исправление бага: пользователь может выставить оценку одному товару более одного раза; добавить возможность получения отчёта по количеству продаж за определённый месяц; добавить «ночную тему» оформления клиента; исправление бага: неправильно работает валидация формы регистрации пользователя.

- Самостоятельно добавить несколько задач.

- Добавить в команду несколько коллег из состава компании.

- Назначить scrum-мастера.

- Создание подзадач

  - Выявить задачи, требующие обновления и клиентской и серверной частей приложения.

  - Создать отдельные задачи для разработчиков серверного и клиентского приложений.

  - Добавить созданные задачи в качестве подзадач к каждой выявленной задаче.

- Составить 3 спринта, разместив в них задачи из бэклога в правильном порядке (учитывайте логическую последовательность и критичность для работоспособности системы)